## Slide 1
STOCKCARE
Nassrellah Naji
Mme.Soumaya Ounacer
Marwane Youlakou
Application de gestion de sTOCK PHARMACEUTIQUE HOSPITALIER

## Slide 2
DANS DE NOMBREUX HÔPITAUX, LA GESTION DES MÉDICAMENTS REPOSE ENCORE SUR DES OUTILS MANUELS COMME EXCEL OU DES REGISTRES PAPIER.
CELA ENTRAÎNE DES ERREURS DE SUIVI, DES RUPTURES DE STOCK IMPRÉVUES ET UNE MAUVAISE VISIBILITÉ SUR LES DATES DE PÉREMPTION.
STOCKCARE EST UNE APPLICATION WEB QUI PERMET DE GÉRER ET SUIVRE EN TEMPS RÉEL LES STOCKS PHARMACEUTIQUES D’UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER, TOUT EN AUTOMATISANT LES ALERTES ET L’ANALYSE DE CONSOMMATION.
Contexte eT IDÉE PRINCIPALE

## Slide 3
S10 | Mettre en place un inventaire temps réel par établissement / service | Écart stock théorique vs physique ≤ 2 % sur 1 mois
S9 | Assurer la traçabilité par lot/série et DLU (FEFO : First Expired, First Out) | 100 % des mouvements horodatés + utilisateur + lot
S9 | Détecter les alertes de rupture et péremption en amont | Notifications auto quand stock < seuil ou DLU < X jours
S10 | Générer un tableau de bord de consommation mensuelle | Export PDF/CSV + filtre par famille / UF / lot
S11 | Sécurité et conformité sans données patients | RBAC (pharmacien, magasinier, admin) + audit trail
S11 | Garantir des performances minimales | < 300 ms pour 10 k articles / 100 k mouvements
OBJECTIFS SMART :
ObjecTIFS SPÉCIFIQUES
OBJECTIF
INDICATEUR DE SUCCÈS
ÉCHÉANCE

## Slide 4
DURÉE TOTALE : 12 SEMAINES
DE LA PHASE D’ANALYSE JUSQU’À LA SOUTENANCE.
Diagramme DE GANTT :
PHASE
SEMAINES
LIVRABLES CLÉS
S1
S2-S3
S4-S6
Kickoff & cadrage
Vision, objectifs, outils
Analyse de l’éxistant, recueil des besoins
Cahier des charges
Spécifications, modélisation (MCD/MLD), archi, maquettes UI/UX
Dossier technique validé
S7-S9
Développement backend + frontend, alertes, FEFO, graphiques
Version bêta fonctionnelle
S10-S11
Intégration, tests, sécurité, audit
Version stable prête
pour recette
Documentation, packaging, soutenance
S12
Rapport final + démo
JALONS CLÉS :
📍 S6 :
VALIDATION DE L’ARCHITECTURE
📍 S9 :
PROTOTYPE OPÉRATIONNEL
📍 S12 : SOUTENANCE FINALE

## Slide 5
BACKEND (API)
• NESTJS (NODE.JS) → STRUCTURE MODULAIRE, GUARDS RBAC, VALIDATION DTO.
ALTERNATIVE : DJANGO REST FRAMEWORK (ADMIN NATIF, ORM ROBUSTE).
• BASE DE DONNÉES : POSTGRESQL → CONTRAINTES, INDEX, VUES MATÉRIALISÉES.
• CACHE / JOBS : REDIS → FILES D’ALERTES, CACHE DES LISTES.
• NOTIFICATIONS : SMTP (EMAIL) + WEBHOOKS INTERNES (SLACK / DISCORD).
• AUTH & SÉCURITÉ : JWT, RBAC, AUDIT TRAIL (TABLE AUDIT_LOG), RATE LIMITING.
• TESTS : JEST / PYTEST + SUPERTEST.
TechnologIES UTILISÉES :

## Slide 6
FRONTEND (WEB)
• REACT + VITE (OU NEXT.JS) → PERFORMANCE, MODULARITÉ.
• CHART.JS → VISUALISATION CONSOMMATION MENSUELLE.
• TAILWIND CSS / CHAKRA UI → DESIGN RAPIDE ET COHÉRENT.
• SCANNER CAMÉRA : MEDIADEVICES API + ZXING.
• I18N : FRANÇAIS / ANGLAIS.
TechnologIES UTILISÉES :

## Slide 7
DEVOPS & QUALITÉ
• DOCKER + DOCKER-COMPOSE (API, FRONT, DB, REDIS).
• CI/CD GITHUB ACTIONS → LINT, TESTS, BUILD.
• MONITORING (PROMETHEUS / GRAFANA) OU ENDPOINT SANTÉ SIMPLE.
• DÉPLOIEMENT : ON-PREM (VM HÔPITAL) OU CLOUD PRIVÉ SÉCURISÉ.
TechnologIES UTILISÉES :

## Slide 8
CONTEXTE FONCTIONNEL
• ENTRÉES : RÉCEPTIONS, COMMANDES, RETOURS, INVENTAIRES.
• SORTIES : DÉLIVRANCES, REBUTS (PÉRIMÉS), TRANSFERTS INTERNES.
• CONTRAINTES : FEFO, LOTS/SÉRIES, DLU, SEUILS MINI/MAXI, MULTI-MAGASINS, JOURNALISATION.
Analyse dE L’EXISTANT :

## Slide 9
ACTEURS & RÔLES (RBAC)
Analyse dE L’EXISTANT :
RÔLE
ACTIONS PRINCIPALES
Pharmacien
Magasinier
Admin IT
Auditeur
Valider, paramétrer seuils, rapports, clôture mensuelle
Réceptions, sorties, transferts, inventaires
Gérer utilisateurs, sauvegardes, monitoring
Lecture seule, export journaux

## Slide 10
DOULEURS ACTUELLES
• MÉDICAMENTS PÉRIMÉS NON DÉTECTÉS À TEMPS → GASPILLAGE.
• ABSENCE DE VISION MULTI-SITES EN TEMPS RÉEL.
• FAIBLE TRAÇABILITÉ (AUCUN JOURNAL “QUI, QUAND, QUOI”).
• PAS D’ALERTES AUTOMATIQUES NI DE REPORTING INTÉGRÉ.
OPPORTUNITÉS APPORTÉES PAR STOCKCARE)
• ALERTES ANTICIPÉES (RUPTURE / PÉREMPTION).
• TABLEAUX DE BORD MENSUELS AUTOMATIQUES.
• 0 DONNÉE PATIENT → CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE.
• CODES-BARRES DATAMATRIX (GS1) POUR FIABILISER LES FLUX.
• JOURNAL D’AUDIT COMPLET (UTILISATEUR, POSTE, ACTION, LOT, TIMESTAMP).
Analyse dE L’EXISTANT :

## Slide 11
Nassrellah Naji
Marwane Youlakou
Réalisé par: